УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от 24 октября 2011   № 158

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие водоснабжения Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2012 - 2014 годы»

Структура программы:

I.Паспорт программы

II.Содержание программы

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

3. Срок реализации Программы

4. Индикаторы целей Программы

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

- ПАСПОРТ

Долгосрочной целевой программы «Развитие водоснабжения Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2012- 2014 годы»

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие водоснабжения Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 марта 2011 г. N 290 "Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы "Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012 - 2020 годы" |
| Заказчик Программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Разработчик Программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Исполнитель Программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Координатор Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края |
| Цели и задачи Программы | Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Запорожского сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды |
| Сроки реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 4 500 000 рублей: из средств краевого бюджета: 2012 год – 480,0 тыс. рублей 2013 год – 1120,0 тыс. рублей 2014 год – 2000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета 2012 год – 120,0 тыс. рублей 2013 год – 280,0 тыс. рублей 2014 год – 500,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением Программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района; Совет Запорожского сельского поселения Темрюкского района |

- 1. Характеристика проблемы и цель Программы

Сложившаяся в Запорожском сельском поселении Темрюкского района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития в Запорожском сельском поселении Темрюкского района.

Одной из проблем развития поселения неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р. Мероприятия Программы разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающих устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в Запорожском сельском поселении условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения Запорожского сельского поселения Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

Основной целью Программы является бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Запорожского сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды.

Тактической задачей Программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций.

- 2. Перечень мероприятий Программы

Программа включает в себя мероприятия, направленные на развитие и реконструкцию водопроводной сети.

Проведение мероприятий Программы предусматривает:

Замена существующего водопровода:

- в п. Гаркуша по ул. 50 лет Октября на трубу из ПНД  диаметром 100 мм., протяженностью 250 м.

- в п. Гаркуша по ул. Северной до ул. Ленина, протяженностью 180 м

- в п. Гаркуша по ул. Ленина от ул. Гагарина до пер. Соснового, протяженностью 200 м.

- в п. Гаркуша по пер. Западному от ул. Северная до ул. Ленина, протяженностью 180 м.

- в п. Гаркуша по ул. Советской, протяженностью 250 м.

- в п. Гаркуша по пер. Восточный от ул. Ленина до ул. Набережная, протяженностью 300 м.

- в ст. Запорожской по пер. Дорожный от ул. Ленина до ул. Краснофлотской, протяженностью 250м.

- Срок реализации программы

Мероприятия программы будут реализованы в течение 2012-2014 года.

| № п/п | Срок реализации Программы, год | Общий объем финансирования | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | из краевого бюджета | из местного бюджета |
| 1 | 2012 | 600,0 | 480,0 | 120,0 |
| 2 | 2013 | 1680,0 | 1120,0 | 560,0 |
| 3 | 2014 | 2500,0 | 2000,0 | 500,0 |
| ИТОГО |  | 4500,0 | 3600,0 | 900,0 |

- 4. Индикаторы целей Программы

Программа направлена на:

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства в Запорожском сельском поселении Темрюкском районе;

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в Запорожском сельском поселении Темрюкском районе.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность построенного водопровода (м) | 250 | 560 | 800 |

- 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация Программы позволит:

- повысить уровень качества услуг по водоснабжению в Запорожском  сельском поселении Темрюкского района; повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;

- обеспечить развитие инфраструктуры Запорожского сельского поселения, повысить степень благоустройства поселения жилой застройки.

Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается использовать следующие показатели:

Реализация Программы позволит решить социально-экономические задачи: повышения уровня жизни населения, улучшения условий проживания, повышение экономической самостоятельности сельского поселения, и инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в сельской местности.

Заместитель главы

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                               А.С. Улыбин