- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

"Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог на территории

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района на 2020 год»

от 24.01.2020 №  06

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий  муниципальной программы

"Капитальный ремонт и ремонт   автомобильных дорог на территории

Запорожского сельского поселения   Темрюкского района на 2020 год»

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс. руб) |  | В том числе в 2020 году | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | Цель | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономики Запорожского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Запорожского сельского поселения Темрюкского района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Запорожского сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Местный бюджет |  | 5222,5 | 5222,5 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (1.Ремонт пер.Партизанского от ул.Ленина до ул. Плоткина в ст-це Запорожской, протяженность -395 м 2.Текущий ремонт дороги к кладбищу в п. Гаркуша, протяженность -1064 м; 3.Ремонт ул.Кирова от ж.д. переезда до пер.Комсомольского в п.Красноармейском, протяженность -748 м; 4.Ремонт ул.Северной (левая сторона) в п.Гаркуша Запорожского сельского поселения, протяженность -1136 м; 5.Ямочный ремонт пер. Дорожного в пос. Ильич, протяженностью 800 м по д.31,Ямочный ремонт дорог в Запорожском сельском поселении Темрюкского района | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | Краевой бюджет |  | 8182,8 | 8182,8 |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 13405,3 | 13405,3 |  |  |

Заместитель главы

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                    О.П.Макарова