АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от      01.07.2011                                                               № 110

ст-ца Запорожская

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Запорожского сельского поселения Темрюкского района

Краснодарского края

В целях определения назначения территории Запорожского сельского поселения, исходя   из  социальных, экономических, экологических и иных   факторов  для обеспечения   устойчивого   развития   территории развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным законодательством, законодательством Краснодарского края РФ постановляю:

1. Приступить к  подготовке внесений изменений в генеральный план Запорожского сельского поселения.

2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в генеральный план Запорожского сельского поселения. ( Приложение №1)

3. Утвердить  состав  комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план    Запорожского сельского поселения. (Приложение №2)

4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план    Запорожского сельского поселения. (Приложение№3)

5. Комиссии в срок до 01.08.2011 года провести работы по подготовке проекта по внесению изменений в генеральный план Запорожского сельского поселения в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом РФ.

6. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                       А.Г.Толстокорый

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от  	                     	   №

«О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Запорожского сельского поселения Темрюкского района

Краснодарского края»

Проект подготовлен и внесен:

Глава Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                      А.Г. Толстокорый

Проект согласован:

Начальник общего отдела

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                            А.Ю.Яковлева

Заместитель главы

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                  А.Б.Костин

Эксперт по юридическим вопросам

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                               Н.Л.Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к  постановлению  администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от 01.07.2011 года  №110

План мероприятий по внесению изменений в генеральный план Запорожского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края

| № | Мероприятие | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Публикация в средствах массовой информации сообщения о приеме предложений по внесению изменений в Генеральный план | Июль 2011 |
| 2. | Рассмотрение комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план поступивших предложений | Июль 2011 |
| 3. | Подготовка задания на разработку проекта корректировки Генерального плана | Июль 2011 |
| 4. | Размещение муниципального заказа на разработку проекта корректировки Генерального плана (в случае необходимости) | Не требуется |
| 5. | Заключение контракта на разработку проекта корректировки Генерального плана (в случае необходимости) | Июль 2011 |
| 6. | Подготовка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана города (в случае заключения муниципального контракта) | Июль 2011 |
| 7. | Опубликование проекта корректировки Генерального плана (не менее чем за два месяца до его утверждения) и сообщения о проведении публичных слушаний ( при необходимости) | Август 2011 |
| 8. | Проведение публичных слушаний по проекту корректировки Генерального плана ( при необходимости) | Сентябрь –октябрь 2011г |
| 9. | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план | Октябрь 2011 |
| 10. | Доработка подрядчиком проекта корректировки Генерального плана по итогам рассмотрения комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план результатов публичных слушаний (в случае необходимости) | Октябрь 2011г |
| 11. | Согласование проекта корректировки Генерального плана в порядке, предусмотренном действующим законодательством | Ноябрь, декабрь 2011г |
| 12 | Направление проекта решения о внесении изменений в Генеральный план (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) Главой Запорожского сельского поселения в совет депутатов | Декабрь 2011г |

Глава Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                       А.Г.Толстокорый

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к  постановлению  администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от 01.07.2011 года  №110

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

А.Г.Толстокорый          - глава Запорожского сельского поселения,

председатель комиссии.

Н.А.Ляшенко                - инженер по  архитектуре и градостроительству

администрации Запорожского сельского поселения,    заместитель председателя комиссии.

А.В.Вовк                       - инженер по землеустройству и земельному контролю

администрации Запорожского сельского поселения, 	секретарь комиссии.

Члены комиссии:

А.Ю. Яковлева               -начальник общего отдела  Запорожского

сельского поселения Темрюкского района;

А.Е.Соколов                 - депутат, председатель комиссии по вопросам

землепользования, охраны природы

рыбохозяйственного комплекса, саноторно-

курортного обслуживания и туризма;

Т.В.Обабко                   - руководитель Управления по обеспечению

градостроительной деятельности в муниципальном

образовании Темрюкский район (по согласованию);

О.В. Шаповал                - начальник управления по архитектуре и

градостроительству МО

Темрюкский район (по согласованию)

Глава Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                      А.Г.Толстокорый

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к  постановлению  администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от 01.07.2011 года  №110

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

1.1. Для рассмотрения предложений по внесению изменений в Генеральный план Запорожского сельского поселения и подготовке проекта решения Совета Запорожского сельского поселения о внесении изменений в Генеральный план Запорожского сельского поселения создается комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план (далее - Комиссия) на период до принятия изменений в установленном порядке.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.

2. Состав Комиссии

2.1. Состав Комиссии определяется Главой поселения.

2.2. Деятельностью Комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

3. Компетенция Комиссии

Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в Генеральный план Запорожского сельского поселения:

- рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и юридических лиц по вопросу внесения изменений в Генеральный план Запорожского сельского поселения;

- организует процесс разработки проекта по внесению изменений в Генеральный план Запорожского сельского поселения;

- осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач и функций.

4. Порядок деятельности Комиссии

4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

4.2. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.

4.3. Секретарь Комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.

4.4. Повестку заседания Комиссии формирует секретарь по предложению председателя либо по письменному ходатайству одного или нескольких членов Комиссии.

4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены Комиссии по поручению председателя с указанием сроков выполнения заданий.

4.6. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросам разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии.

4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем Комиссии.

4.8. Председатель Комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании Комиссии в установленный срок.

4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания Комиссии.

4.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума не менее половины от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя является решающим.

4.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем и подписывается председателем.

4.12. Техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на заместителя председателя комиссии.

Глава Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                      А.Г.Толстокорый