ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от 06.08.2021 № 108

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района»

Структура программы:

- Паспорт программы.

II. Содержание программы.

- 1. Характеристика сферы деятельности, содержание проблемы

- и обоснование необходимости ее решения программным методом.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации  муниципальной программы.

3. Перечень  и краткое описание  основных  мероприятий муниципальной программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

6. Механизм реализации муниципальной программы.

I. Паспорт

муниципальная  программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Запорожского сельского поселения

Темрюкского района»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района Заместитель главы администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели муниципальной программы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономики Запорожского сельского поселения Темрюкского район |
| Задачи муниципальной программы | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог Запорожского сельского поселения Темрюкского района; повышение транспорта в1о-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | длина реконструируемых дорог местного значения; финансирование проектных и строительных работ |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021 год |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет: 23993,2 тыс.руб., в том числе: 15344,6 тыс. руб. – из средств местного бюджета.; 586,0 тыс.руб. - из средств районного бюджета; 8062,6 тыс.руб. - из средств краевого бюджета; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района; Совет Запорожского сельского поселения Темрюкского района |

I. Содержание программы

- характеристика сферы деятельности, содержание проблемы

- и обоснование необходимости ее решения программным методом

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Запорожского сельского поселения Темрюкского района и улучшения условий жизни населения. 
      Автомобильные дороги поселения обеспечивают перемещение пассажиров, товаров и услуг. Развитие туристического бизнеса в Запорожском сельском поселении Темрюкского района приводит к ежегодному приросту объема грузооборота на 20 процентов, а в курортный сезон - на 35 процентов. Увеличиваются интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие. 
            Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Запорожского сельского поселения Темрюкского района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.

Неразвитость улично-дорожной сети Запорожского сельского поселения Темрюкского района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

- 2. Цели и задачи,  и целевые показатели, сроки и этапы реализации программы

- Цели программы:

-  улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Запорожского сельского поселения Темрюкского района;

-  сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности  Запорожского сельского поселения Темрюкского района  посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети  Запорожского сельского поселения Темрюкского района;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

Срок реализации программы: 2021 год

- Перечень и краткое описание  основных   мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий  муниципальной программы   приводится в приложении № 2  к муниципальной программе.

Целевыми показателями программы являются:

| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт автомобильной дороги по ул.Школьной от д №24 до ул.Степной в п.Ильич Темрюкского района, протяженностью 1360м; Ремонт автомобильной дороги по ул.Набережная от пер.Зеленый до пер.Юбилейныйв п.Гаркуша Темрюкского района протяженностью 840 м , ремонт пер.Горького в ст-це Запорожская протяженностью 200 м | 2400 м |

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2021 год составляет  из бюджета Запорожского сельского поселения Темрюкского района – 23993,2 тысяч рублей.

Планируется привлечение средств краевого бюджета, средств населения для софинансирования мероприятий, предусмотренных Программой. Привлечение средств из федерального бюджета в рамках государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие территорий Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» (постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2013 года № 1180).

Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению при принятии местного бюджета на очередной финансовый год, а также корректировке в течении года при увеличении финансирования мероприятий  за счет краевого бюджета.

- Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично

финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а так же на социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

- сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность  автомобильных дорог поселения;

- расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием.

Реализация Программы способствует решению важнейших социально-экономических задач: улучшение условий проживания и повышение уровня жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности и экономической самостоятельности Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

Критерием оценки эффективности реализации Программы является протяженность  участков улично-дорожной сети поселения,  реконструированных (отремонтированных) и введенных в эксплуатацию.

В результате реализации Программы общая протяженность  реконструированных (отремонтированных)  участков дорог.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль

за ее выполнением

Заказчиком программы является администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

Администрация  Запорожского сельского поселения Темрюкского района осуществляет:

контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

софинансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

подготовку предложений в перечень объектов реконструкции (ремонта) улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в Запорожском сельском поселении Темрюкского района;

мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в Управление автомобильных дорог  Краснодарского края.

Заместитель главы

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                           Е.И.Ясинская