ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

постановлением  администрации

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района

от 03.10.2018  № 197

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Формирование комфортной городской среды

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района на 2018-2022 годы»

Структура программы:

- Паспорт муниципальной программы

- Содержание муниципальной программы.

- Характеристика благоустройства территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

- Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы.

- Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы.

- Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением.

I. ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района на 2018-2022 годы»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной подпрограммы | Заместитель главы Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства Запорожского сельского поселения Темрюкского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи программы | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды поселения, обустройства мест массового отдыха населения на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | 1. количество благоустроенных внутридворовых территорий многоквартирных домов Запорожского сельского поселения Темрюкского района 2. площадь благоустроенных зон общего пользования Запорожского сельского поселения Темрюкского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Этапы не предусмотрены. Сроки реализации – 2018-2022 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования за счет местного бюджета составляет 2018-2022 год составит 550 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 150,0 тыс. рублей; 2019год – 100,0 тыс. рублей; 2020 год – 100,0 тыс. рублей; 2021 год – 100,0 тыс. рублей; 2022 год – 100,0 тыс. рублей; |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Запорожского сельского поселения Темрюкского района; Совет Запорожского сельского поселения Темрюкского района |

II. СОДЕРЖАНИЕ

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы» (далее по тексту Программа) является основной для реализации мероприятий по повышению уровня благоустройства территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района, а именно дворов многоквартирных домов, парков, скверов, пляжей.

Система благоустройства территории Запорожского сельского поселения нуждается в постоянном обслуживании, ремонте, реконструкции, строительстве новых объектов и модернизации.

Одним из факторов сдерживания темпов развития системы благоустройства в Запорожском сельском поселении является недостаточность объемов финансирования мероприятий.

Сложившаяся ситуация препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития поселения.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере благоустройства Запорожского сельского поселения Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Цели программы:

Совершенствование системы комплексного благоустройства Запорожского сельского поселения Темрюкского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

2.2. Задачи программы:

Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, обустройства мест массового отдыха населения на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

2.3. Срок и этапы реализации муниципальной программы:

Этапы реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы» не предусмотрены.

Сроки реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы»  - 2018-2022 годы

Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ста- тус | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1. | Программа «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь благоустроенных, скверов, парков, пляжей. | га. | 0 | 4,8 | - | - | - | - | 4,8 |
| 2.2 | Количество благоустроенных территорий многоквартирных домов | шт. | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

  - ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ И ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы» направлена на  реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения, а также включает в себя изготовление проектно-сметной документации.

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Запорожского сельского поселения Темрюкского района на 2018-2022 годы» включает в себя семь основных мероприятий:

- Основное мероприятие №1 «Изготовление топографической съемки»

Реализация данного мероприятия позволит произвести  совокупность работ по созданию топографических карт или планов местности.

- Основное мероприятие №2 «Разработка проектно-сметной документации»

При реализации данного мероприятия разрабатывается проектно-сметная документация. Сметная документация составляется на основе единичных расценок строительных работ и нормативной документации.

- Основное мероприятие №3 «Проведение государственной экспертизы ПСД»

Реализацию данного мероприятия будет осуществляет комиссия по проведение государственной экспертизы проектной документации. Экспертным проверкам подлежит вся техническая документация, включая чертежи и пояснительные записки к разделам проекта.

- Основное мероприятие №4 «Выполнение кадастровых работ»

Реализация данного мероприятия позволит произвести комплекс кадастровых работ по установлению, восстановлению и закреплению на местности границ землепользований, определению их местоположения и площади, а также юридическому оформлению полученных материалов.

- Основное мероприятие №5 «Выполнение строительно-монтажных работ по благоустройству»

Осуществления этого мероприятия позволит произвести благоустройство территории и  комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности.

- Основное мероприятие №6 «Проведение технического надзора строительных работ»

Реализация этого мероприятия позволит произвести комплекс экспертно-проверочных мероприятий. Цель – обеспечить точное соблюдение условий проекта. В частности, это относится к срокам, стоимости, объемам и качеству, согласно которым должна быть проведена работа.

- Основное мероприятие №7 «Приобретение малых архитектурных форм»

Реализация данного мероприятия позволит организовать благоустроенную территорию и подчеркнуть стилизацию пространства.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

  - ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Объем финансовых средств из местного бюджета, выделяемых на реализацию муниципальной программы, составляет 550 тыс. рублей:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| «Благоустройство зон общего пользования» | Местный бюджет | 150 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| «Благоустройство внутридворовых территорий многоквартирных домов» | Местный бюджет | 0 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| ИТОГО |  | 550 |  |  |  |  |

Привлечение средств из краевого бюджета производится согласно перечня государственной подпрограммы «Развитее благоустройства населенных пунктов Краснодарского края» в составе государственной программы Краснодарского края «Развитее жилищно-коммунального хозяйства», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года      № 967.

Корректировка программы, в том числе включения в неё изменений по финансированию, новым разделам и мероприятиям, продление срока реализации, осуществляется в установленном порядке и с учетом разработанных технико-экономических обоснований и утвержденных расходов местного бюджета.

5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы, основанная на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Запорожского сельского поселения Темрюкского района.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;

степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматривает возможность проведение оценки ее эффективности в течение реализации муниципальной программы не реже 1 раза в год.

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы

Запорожского сельского поселения

Темрюкского района                                                                             Н.А.Семенов