ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Жилище»на 2013 – 2020 годы

**Целевые показатели программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей  на 2015 год |
| 1. | Площадь земельного участка под застройку | га | 5,0 |
| 2. | Количество земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | шт. | 31,0 |
| 3. | Доля многодетных семей, обеспечиваемых земельными участками под строительство жилья | % | 100 |

Глава Запорожского сельского поселения

Темрюкского района Н.Г. Колодина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе «Жилище»на 2013 – 2020 годы

**Перечень и краткое описание основных мероприятий**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб) планируемый | В том числе по годам | | | | Непосредственный результат реализа-ции мероприятия | | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2015 год | | 2016 год | 2017 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 |
|  | Цель | улучшение условий и качества жизни населения; эффективное функционирование рынка жилья; обеспечение социального благополучия в обществе | | | | | | | | |
|  | Задача | разработка проектов и строительство подводящих инженерных сетей к земельным участкам, предусмотренных под жилищное строительство на территории Запорожского сельского поселения Темрюкского района, обеспечение развития инфраструктуры Запорожского сельского поселения Темрюкского района, повышения степени доступности микрорайонов жилой застройки | | | | | | | | |
| **1** | Строительство водопроводной сети в границах ул. Широкая, пер. Новый пос. Красноармейский |
| всего | **1500,0** | | **1500,0** |  |  | |  | Администрация Запорожского сельского поселения |
| краевой бюджет | **1250,00** | | **1250,0** |  |  | |  |  |
| местный бюджет | **250,00** | | **250,0** |  |  | |  |  |
|  |  |
| **2** | Проектирование и строительство электрической сети в границах ул. Широкая, пер. Новый пос. Красноармейский | всего | **1500,00** | | **1500,0** |  |  | |  | Администра-ция Запорожского сельского поселения |
| краевой бюджет | **1250,00** | | **1250,00** |  |  | |  |  |
| местный бюджет | **250,00** | | **250,0** |  |  | |  |  |
| краевой бюджет |  | |  |  |  | |  |  |
| местный бюджет |  | |  |  |  | |  |  |
|  | ИТОГО |  | **2500,00** | | **500,0** |  |  | |  |  |
|  | |

Глава Запорожского сельского поселения

Темрюкского района Н.Г. Колодина